## Slide 1
사내 근태 시스템 개선
2026년 상반기 프로젝트 결과 보고

## Slide 2
01
프로젝트 개요
기간: 2026년 1월 ~ 6월 (6개월)
인원: 개발 4명, 기획 1명, 디자인 1명
목표: 수기 근태 관리의 오류와 지연 해소
사내 근태 시스템 개선
Notes: 개요는 빠르게 넘어갑니다.

## Slide 3
02
기존 문제점
월 마감마다 평균 12시간의 수기 정산 작업 발생
근태 오류 신고 월평균 37건
재택·외근 기록이 시스템에 남지 않음
사내 근태 시스템 개선
Notes: 문제점은 숫자 중심으로 설명합니다.

## Slide 4
03
개선 내용
모바일 출퇴근 체크와 위치 기반 자동 기록 도입
급여 시스템과 API 연동으로 정산 자동화
팀장용 승인 대시보드 신설
사내 근태 시스템 개선
Notes: 개선 내용은 도입한 순서대로 이야기합니다.

## Slide 5
04
성과
월 마감 소요 시간 12시간 → 1.5시간 (87% 단축)
근태 오류 신고 37건 → 4건
사용자 만족도 조사 4.6 / 5.0
사내 근태 시스템 개선
Notes: 가장 중요한 장표입니다. 천천히 강조합니다.

## Slide 6
05
아쉬웠던 점
초기 요구사항 확정이 늦어 개발 2주 지연
현장직 사용 환경 검증이 부족했습니다.
테스트 자동화 커버리지가 목표에 미달했습니다.
사내 근태 시스템 개선
Notes: 솔직하게 회고하는 부분입니다.

## Slide 7
06
다음 단계
하반기 현장직 전용 화면 추가 개발
휴가 관리 모듈과 통합
테스트 커버리지 70% 달성
사내 근태 시스템 개선
Notes: 다음 계획을 공유하며 마칩니다.